Bemanningsplan for HMLV Smart Factory

Sublineær skaleringsmodell: 5 → 10 → 15 → 20 CNC-maskiner

V2 — 24. februar 2026  |  Basert på Siemens Digital Enterprise-referansearkitektur, ISA-95 og RAMI 4.0

1. Sammendrag

Denne bemanningsplanen beskriver hvordan Aurelian Manufacturing bygger operasjonell organisasjon fra oppstart med 5 CNC-maskiner til full skala med 20 maskiner. Planen følger en bevisst sublineær skaleringsmodell: hver ny maskingruppe krever færre nye ansatte enn den forrige, drevet av økende automasjonsgrad, AI-assistert utvikling og den vertikalt integrerte software-plattformen.

Deep tech-strategi — færre folk per maskin: Aurelian Manufacturing er posisjonert som et deep tech-selskap med egenutviklede, vertikalt integrerte softwareløsninger tilpasset CNC-operasjoner. Software-utvikling har blitt dramatisk mer effektivt gjennom AI-verktøy, noe som gjør at et lite, senior team kan levere og vedlikeholde en komplett plattform — fra shopfloor-datainnsamling til MES/MOM og analyseplattform. Tore Ausland besitter domenekunnskap og vil ta en midlertidig rolle som medutvikler og COO i utviklingsfasen av software-stacken.

Nøkkeltall

| Indikator | Verdi |
| --- | --- |
| CNC-maskiner | 5 → 20 i fire faser |
| Operasjonelle FTE | ~9 → ~22 (sublineær skalering) |
| FTE/CNC ved full skala | ~1,10 (ned fra 1,80 i oppstart) |
| Maskinutnyttelse (HMLV-mål) | 65% |
| OEE-A målsetting | 80–85% |

Sublineær skaleringskurve

| Fase | CNC | FTE | FTE/CNC | Δ ny FTE | Δ/maskin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Oppstart | 5 | 9,0 | 1,80 | — | — |
| Fase 2 — Skalering | 10 | 14,5 | 1,45 | +5,5 | 1,10 |
| Fase 3 — Modning | 15 | 18,5 | 1,23 | +4,0 | 0,80 |
| Fase 4 — Full skala | 20 | 22,0 | 1,10 | +3,5 | 0,70 |

Tabellen viser avtagende FTE-behov per maskin. Drevet av automasjon, AI-assistert utvikling og plattformeffekter.

2. Organisasjonskart — initial struktur (5 CNC)

Tore Ausland (VP Business Development) tar en midlertidig COO-rolle i utviklingsfasen grunnet domenekunnskap som er nødvendig for utviklingen av software-stacken. Fredrik Vangsal (DMS) og Pablo (Software Development) inngår i den operasjonelle kjernen.

Organisasjonsstruktur — Fase 1 (5 CNC)

|  | Andre Tandberg | CEO |
| --- | --- | --- |
| ├── | Tore Ausland | VP Business Development (midlertidig COO i utviklingsfasen) |
| │ ├── | Fredrik Vangsal | DMS & Automation Advisor |
| │ ├── | Pablo | Software Development / Vertikal integrasjon |
| │ ├── | Produksjonsplanlegger | Leveranse & dispatch — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | Manufacturing Engineer | CAM / Prosess — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | Senior CNC-oppsetter | Skiftleder / CNC Operatør — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | CNC-operatører (2) | Oppsettere — 2,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | QA & Metrologi | Kvalitet + metrologi — 0,5 FTE (ny, kombinert) |
| │ ├── | Vedlikehold | Mek/elektro — 0,5 FTE (ny, kombinert) |
| ├── | Henrik Strøm | CFO — Strategisk brobygging |

Figur 1: Organisasjonskart for initial fase (5 CNC). Tore Auslands midlertidige COO-rolle skyldes domenekunnskap nødvendig for software-stacken.

3. Fase 1 — 5 CNC-maskiner (oppstart)

Oppstartsfasen drives primært i 1 skift. Flere roller kombineres for å holde bemanningen slank. Tore Ausland (VP Business Development) tar en midlertidig COO-rolle grunnet domenekunnskap nødvendig for software-stacken. Vertikal integrasjon gjennom Fredrik (DMS) og Pablo (Software) gir en effektiv digital kjerne uten behov for ekstern systemintegrasjon.

| Område | Rolle | Rapporterer til | FTE | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | VP Business Dev (midl. COO) |  | 1,0 | Tore Ausland — midlertidig COO pga. domenekunnskap |
| DMS | DMS & Automation Advisor | Ledelse | 1,0 | Fredrik Vangsal — OT/IT-integrasjon, datakvalitet |
| Software | Software Dev / Vertikal integrasjon | Ledelse | 1,0 | Pablo — MES/MOM-utvikling, datakontrakter |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger / leveransekoord. | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — HMLV krever sterk planlegging |
| Engineering | Manufacturing Engineer / CAM / prosess | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — standardiserer oppsett, NC-program |
| Produksjon | Skiftleder / Senior CNC-oppsetter | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — "player-coach" i oppstart |
| Produksjon | CNC-operatør/oppsetter | Skiftleder | 2,0 | Ny ansettelse — 3 i cellen gir robusthet |
| Kvalitet | QA & metrologitekniker | Ledelse | 0,5 | Ny — kan kombineres med vedlikehold |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker (mek/elektro) | Ledelse | 0,5 | Ny — kombineres med leverandørservice |
| Sum operasjonelt |  |  | 9,0 | Ekskl. CEO, CFO |

Vertikal integrasjon-effekt i Fase 1: Referansemodellen (Siemens) anbefaler 0,5–1,0 FTE for OT/IT-integrasjon i tillegg til ekstern systemleverandør. Aurelians deep tech-modell med Fredrik (DMS) og Pablo (Software) som interne ressurser erstatter dette med egenutviklede løsninger — raskere tilpasning, lavere kost, og grunnlaget for sublineær skalering.

4. Skaleringsplan: 5 → 10 → 15 → 20 CNC

Skalering skjer i fire faser med 5 maskiner per trinn. Hvert trinn krever færre nye ansatte enn det forrige — en direkte konsekvens av at software-plattformen, automasjonsgraden og AI-verktøyene modner. Støttefunksjoner (DMS, Software, Engineering) skalerer vesentlig saktere enn maskinparken.

Fase 2 — 10 CNC-maskiner

Organisatoriske grep

• Utvidet drift / begynnende 2-skift på utvalgte maskiner

• Dedikert QA og vedlikehold (oppjustert fra kombinerte roller)

• Andre CAM/prosessingeniør for å håndtere økt HMLV-kompleksitet

• DMS: Fredrik håndterer OT/IT-integrasjon alene — automasjonsgrad og deep tech-plattform gjør dette mulig

• Pablo tar med en senior utvikler for å akselerere den vertikalt integrerte software-plattformen

• Bygg redundans på CAM Engineering eksternt

| Område | Rolle | FTE F1 | Δ ny | FTE F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Operasjonell ledelse (midl. COO) | 1,0 | — | 1,0 |
| DMS | DMS (Fredrik) | 1,0 | — | 1,0 |
| Software | Software-team (Pablo + senior) | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger | 1,0 | — | 1,0 |
| Engineering | CAM / prosessingeniører | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Produksjon | Skiftleder / Senior CNC-oppsetter | 1,0 | — | 1,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 2,0 | +2,0 | 4,0 |
| Kvalitet | QA & metrologi | 0,5 | +0,5 | 1,0 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker | 0,5 | +0,5 | 1,0 |
| Logistikk | Lager/verktøy (tool crib) | — | +0,5 | 0,5 |
| Sum operasjonelt |  | 9,0 | +5,5 | 14,5 |

Kommentar: Bygg redundans på CAM Engineering eksternt.

Fase 3 — 15 CNC-maskiner

Organisatoriske grep

• 2-skift innføres på utvalgte celler — krever 2. skiftleder

• Dedikert produksjonssjef overtar operasjonell styring — midlertidig COO-rolle avvikles

• DMS og Software forblir uøkt — plattformmodenhet og AI-verktøy gjør dette mulig

• Engineering vokser til 3 for HMLV-variantmangfold (pluss ekstern redundans)

• Automasjonsgrad gjør at én CNC-operatør håndterer ~3 maskiner

• In-prosess måling og prediktivt vedlikehold begrenser vekst i støttefunksjoner

| Område | Rolle | FTE F2 | Δ ny | FTE F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Produksjonssjef (erstatter midl. COO) | 1,0 | — | 1,0 |
| DMS | DMS (Fredrik) | 1,0 | — | 1,0 |
| Software | Software-team (Pablo + senior) | 2,0 | — | 2,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger | 1,0 | — | 1,0 |
| Engineering | CAM / prosessingeniører | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Produksjon | Skiftledere | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 4,0 | +1,0 | 5,0 |
| Kvalitet | QA & metrologi | 1,0 | +0,5 | 1,5 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker | 1,0 | — | 1,0 |
| Logistikk | Lager/verktøy/tool crib | 0,5 | +0,5 | 1,0 |
| Sum operasjonelt |  | 14,5 | +4,0 | 18,5 |

*Produksjonssjef erstatter Tore Auslands midlertidige COO-rolle (netto 0 ny FTE). DMS og Software vokser ikke — AI-verktøy og plattformmodenhet holder teamene slanke.

Fase 4 — 20 CNC-maskiner (full skala 1)

Organisatoriske grep

• Full 2-skift som standard på alle celler

• DMS utvides til 2 — DevOps/observability nødvendig ved 20-maskins skala

• Software-teamet vokser til 3 for plattformutvidelse (MES, dataplattform, AI-modeller)

• Engineering holder på 3 — ekstern CAM-redundans håndterer topper

• Automasjonsgrad gjør at 2 skiftledere og 6 operatører håndterer 20 maskiner

• Prediktivt vedlikehold og automatisert inspeksjon holder støttefunksjoner slanke

• Vurder OT-cybersecurity som dedikert kapasitet (0,5–1,0 FTE) ved behov

| Område | Rolle | FTE F3 | Δ ny | FTE F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Produksjonssjef | 1,0 | — | 1,0 |
| DMS | DMS lead (Fredrik) + DevOps | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Software | Software lead (Pablo) + team | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger | 1,0 | — | 1,0 |
| Engineering | Engineering / CAM (+ ekstern redundans) | 3,0 | — | 3,0 |
| Produksjon | Skiftledere | 2,0 | — | 2,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 5,0 | +1,0 | 6,0 |
| Kvalitet | QA & metrologi | 1,5 | +0,5 | 2,0 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker | 1,0 | — | 1,0 |
| Logistikk | Lager/logistikk/tool crib | 1,0 | — | 1,0 |
| Sum operasjonelt |  | 18,5 | +3,5 | 22,0 |

*OT-cybersecurity (0,5–1,0 FTE) kan legges til DMS-teamet ved behov. ~3,3 maskiner per operatør ved full skala.

5. Oppsummering — FTE per fase

| Funksjon | 5 CNC | 10 CNC | 15 CNC | 20 CNC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse / Prod.sjef | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DMS & Automation | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Software Development | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prod.planlegging | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engineering / CAM | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Skiftledere | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CNC-operatører | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Kvalitet & metrologi | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Vedlikehold | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Logistikk / tool crib | — | 0,5 | 1 | 1 |
| Total operasjonelt | 9,0 | 14,5 | 18,5 | 22,0 |

*Eksklusive CEO (Andre Tandberg) og CFO (Henrik Strøm). Tore Ausland (VP BD) telles under ledelse i utviklingsfasen, erstattes av produksjonssjef ved Fase 3.

Sammenligning med referansemodell: Siemens-referansen anbefaler 35–50 FTE operasjonelt ved 20 CNC i en tradisjonell modell. Aurelians deep tech-estimat på ~22 FTE representerer en 40–55% reduksjon — drevet av egenutviklet software-plattform, AI-assistert utvikling, automasjonsgrad på shopfloor, og ekstern redundans på CAM Engineering. Dette er kjernen i den sublineære skaleringsmodellen: plattformen skalerer, ikke headcount.

6. Sublineær skalering — drivere og forutsetninger

Aurelians mål er å bruke færre og færre folk per CNC-maskin for hver skaleringsrunde. Denne sublineære skaleringsmodellen er mulig gjennom fire hovedmekanismer:

1. AI-assistert software-utvikling

Software-utvikling har blitt dramatisk mer effektivt gjennom AI-verktøy. Et lite, senior team (Pablo + én senior utvikler) kan bygge og vedlikeholde en komplett vertikal plattform — fra edge-datainnsamling til MES/MOM og analyseplattform. Teamet holder på 2 FTE helt til 20 maskiner, der det vokser til 3 for plattformutvidelse. Tradisjonelt ville dette krevd 4–6 utviklere.

2. Plattformeffekt — DMS skalerer med kode, ikke folk

Fredrik (DMS) håndterer OT/IT-integrasjon alene til 15 maskiner fordi Software-teamet eier den vertikale stacken. DMS fokuserer på driftsbarhet og OT-tilkobling. Først ved 20 maskiner trengs en DevOps-ressurs for observability og CI/CD. Referansemodellen ville hatt 3–4 FTE på dette stadiet.

3. Automasjon på shopfloor

Automatisk verktøyoppsett, robotlasting og in-prosess måling gjør at én CNC-operatør kan håndtere ~3 maskiner (vs. tradisjonelt 1–2). Prediktivt vedlikehold fra software-plattformen holder vedlikeholdsbehovet på 1 FTE også ved 20 maskiner. Kvalitet skalerer sakte fordi automatisert inspeksjon fanger mesteparten.

4. Ekstern redundans på CAM Engineering

I stedet for å vokse Engineering-teamet lineært, bygges kapasitet hos eksterne CAM-partnere for å håndtere topper i HMLV-variantmangfold. Internt team holder på 3 FTE fra Fase 3, med ekstern flexing ved behov.

5. Domenekunnskap som akselerator

Tore Auslands midlertidige COO-rolle sikrer at software-plattformen bygges med riktig domeneforståelse fra dag 1. Når plattformen er moden (Fase 3), overtar dedikert produksjonssjef — og Tore går tilbake til ren forretningsutvikling.

7. Målorganisasjon — 20 CNC (Fase 4)

Organisasjonsstruktur — Fase 4 (20 CNC)

|  | Andre Tandberg | CEO |
| --- | --- | --- |
| ├── | Tore Ausland | VP Business Development |
| │ ├── | Produksjonssjef | 1 FTE: Daglig drift |
| │ ├── | DMS (Fredrik V.) | 2 FTE: Fredrik + DevOps |
| │ ├── | Software (Pablo) | 3 FTE: MES, Planlegging, Dataplattform |
| │ ├── | Engineering | 3 FTE: CAM / Prosess (+ ekstern redundans) |
| │ ├── | Planlegging | 1 FTE: Dispatch / SCM |
| │ ├── | Kvalitet | 2 FTE: QA & Metrologi |
| │ ├── | Vedlikehold | 1 FTE: Reliability + prediktivt vedlikehold |
| │ ├── | Logistikk | 1 FTE: Tool crib / lager |
| │ ├── | Maskineringscelle | 8 FTE: 2 skiftledere + 6 operatører |
| ├── | Henrik Strøm | CFO |

Figur 3: Målorganisasjon ved 20 CNC. 22 FTE operasjonelt — ~1,1 FTE per maskin. Tore Ausland tilbake i ren BD-rolle.

8. Nøkkelprinsipper for skalering

1. Plattformen skalerer — ikke headcount

Invester i software-plattformen tidlig så den håndterer økt maskinpark uten proporsjonalt flere mennesker. DMS og Software skal være flat eller svakt voksende.

2. ISA-95 som ansvarsgrensekart

Bruk nivådelingen (ERP nivå 4, MES/MOM nivå 3, OT nivå 0–2) som grensesnitt mellom team. Reduserer konflikter og gjør integrasjon håndterbar ved vekst.

3. DMS eier driftsbarhet — Software eier koden

Digital Manufacturing Systems (Fredrik) eier OT-tilkobling, datakontrakter og "production readiness"-validering. Software (Pablo) utvikler den vertikale plattformen. Denne arbeidsdelingen er kjernen i deep tech-modellen.

4. Ekstern redundans fremfor intern vekst

Bygg kapasitet hos eksterne CAM-partnere og konsulenter for å håndtere topper. Holder fast headcount lavt og gir fleksibilitet.

5. Automasjon før ansettelse

Før en ny rolle opprettes, vurder om automasjon, AI-verktøy eller plattformforbedring kan løse behovet. Målet: øke maskinparken uten å øke FTE/CNC-ratioen.

6. Defense-in-Depth fra dag 1

OT/IT-konvergens krever segmentering, DMZ, rollebasert tilgang og sikret fjerntilgang. Ved 15+ maskiner bør OT-cybersecurity vurderes som dedikert kapasitet.

Referanser

| Kilde | Dokument |
| --- | --- |
| Intern | Organisasjon og bemanning for en smart CNC-fabrikk med vertikal integrasjon |
| Siemens | Totally Integrated Automation (TIA) Brochure — Digital Enterprise prinsipper |
| ISA | ISA-95 / IEC 62264 — Enterprise-Control System Integration |
| ZVEI | RAMI 4.0 — Reference Architecture Model Industrie 4.0 |
| Siemens | Industrial Edge — IT Specialists Platform Documentation |
| Siemens | Industrial Security Operational Guidelines — Defense-in-Depth |