Bemanningsplan for HMLV Smart Factory

Skaleringsmodell: 5 → 10 → 15 → 20 CNC-maskiner

UTKAST — 24. februar 2026  |  Basert på Siemens Digital Enterprise-referansearkitektur, ISA-95 og RAMI 4.0

1. Sammendrag

Denne bemanningsplanen beskriver hvordan Aurelian Manufacturing bygger operasjonell organisasjon fra oppstart med 5 CNC-maskiner til full skala med 20 maskiner. Planen er forankret i Siemens’ Digital Enterprise-prinsipper med ISA-95 som ansvarsgrensekart mellom ERP, MES/MOM og shopfloor.

Effekt av vertikal integrasjon: Våre initielle bemanningsestimater er påvirket av at Aurelian har valgt å gå for vertikal integrasjon av digitale programvareløsninger. Ved å utvikle egne MES/MOM-, planleggings- og dataplattformverktøy internt — med Pablo (Software Development) og Fredrik Vangsal (DMS & Automation) som kjerneressurser — reduserer vi behovet for eksterne systemintegratorer og kan holde DMS-funksjonen slankere enn referansemodellen tilsier. Domeneeksperter som kjenner produksjonen eier koden, noe som gir raskere iterasjon og lavere total FTE i integrasjonslaget.

Nøkkeltall

| Indikator | Verdi |
| --- | --- |
| CNC-maskiner | 5 → 20 i fire faser |
| Operasjonelle FTE | ~9 → ~38 (skalering) |
| Maskinutnyttelse (HMLV-mål) | 65% |
| OEE-A målsetting | 80–85% |

2. Organisasjonskart — initial struktur (5 CNC)

Tore Ausland (VP Business Development) ivaretar operasjonell oppfølging i utviklingsfasen, men hans primære rolle er forretningsutvikling. Fredrik Vangsal (DMS) og Pablo (Software Development) inngår i den operasjonelle kjernen. Organisasjonsstrukturen er tilpasset oppstartsfasen og vil utvikles etter hvert som dedikert operasjonell ledelse kommer på plass.

Organisasjonsstruktur — Fase 1 (5 CNC)

|  | Andre Tandberg | CEO |
| --- | --- | --- |
| ├── | Tore Ausland | VP Business Development (midlertidig operasjonell oppfølging i utviklingsfasen) |
| │ ├── | Fredrik Vangsal | DMS & Automation Advisor |
| │ ├── | Pablo | Software Development / Vertikal integrasjon |
| │ ├── | Produksjonsplanlegger | Leveranse & dispatch — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | Manufacturing Engineer | CAM / Prosess — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | Skiftleder | Senior CNC-oppsetter — 1,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | CNC-operatører (2) | Oppsettere — 2,0 FTE (ny ansettelse) |
| │ ├── | QA & Metrologi | Kvalitet + metrologi — 0,5 FTE (ny, kombinert) |
| │ ├── | Vedlikehold | Mek/elektro — 0,5 FTE (ny, kombinert) |
| ├── | Henrik Strøm | CFO — Strategisk brobygging |

Figur 1: Organisasjonskart for initial fase (5 CNC). Tore Auslands operasjonelle oppfølging er midlertidig i utviklingsfasen.

3. Fase 1 — 5 CNC-maskiner (oppstart)

Oppstartsfasen drives primært i 1 skift. Flere roller kombineres for å holde bemanningen slank. Tore Ausland (VP Business Development) ivaretar midlertidig operasjonell oppfølging i utviklingsfasen — hans primære fokus er forretningsutvikling. Vertikal integrasjon gjennom Fredrik (DMS) og Pablo (Software) gir en effektiv digital kjerne uten behov for ekstern systemintegrasjon.

| Område | Rolle | Rapporterer til | FTE | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | VP Business Dev (midl. operasjonell oppfølging) | CEO | 1,0 | Tore Ausland — midlertidig i utviklingsfasen |
| DMS | DMS & Automation Advisor | Ledelse | 1,0 | Fredrik Vangsal — OT/IT-integrasjon, datakvalitet |
| Software | Software Dev / Vertikal integrasjon | Ledelse | 1,0 | Pablo — MES/MOM-utvikling, datakontrakter |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger / leveransekoord. | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — HMLV krever sterk planlegging |
| Engineering | Manufacturing Engineer / CAM / prosess | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — standardiserer oppsett, NC-program |
| Produksjon | Skiftleder / Senior CNC-oppsetter | Ledelse | 1,0 | Ny ansettelse — "player-coach" i oppstart |
| Produksjon | CNC-operatør/oppsetter | Skiftleder | 2,0 | Ny ansettelse — 3 i cellen gir robusthet |
| Kvalitet | QA & metrologitekniker | Ledelse | 0,5 | Ny — kan kombineres med vedlikehold |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker (mek/elektro) | Ledelse | 0,5 | Ny — kombineres med leverandørservice |
| Sum operasjonelt |  |  | 9,0 | Ekskl. CEO, CFO |

Vertikal integrasjon-effekt i Fase 1: Referansemodellen (Siemens) anbefaler 0,5–1,0 FTE for OT/IT-integrasjon i tillegg til ekstern systemleverandør. Aurelians modell med Fredrik (DMS) og Pablo (Software) som interne ressurser erstatter dette med egenutviklede løsninger, noe som reduserer integrasjonskost og gir raskere tilpasning til HMLV-behovene.

4. Skaleringsplan: 5 → 10 → 15 → 20 CNC

Skalering skjer i fire faser med 5 maskiner per trinn. Hver fase utløser spesifikke organisatoriske grep. Prinsipper fra ISA-95 og Siemens Digital Enterprise sikrer at dataryggraden og ansvarsstrukturen vokser kontrollert.

Fase 2 — 10 CNC-maskiner

Organisatoriske grep

• Utvidet drift / begynnende 2-skift på utvalgte maskiner

• Dedikert QA og vedlikehold (oppjustert fra kombinerte roller)

• Andre CAM/prosessingeniør for å håndtere økt HMLV-kompleksitet

• DMS: Fredrik bygger team med 1 OT/IT-støtteressurs

• Pablo begynner å ta med en juniorutvikler for å skalere software

| Område | Rolle | FTE F1 | Δ ny | FTE F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Operasjonell ledelse | 1,0 | — | 1,0 |
| DMS | DMS-team (Fredrik + OT/IT) | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Software | Software-team (Pablo + junior) | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanlegger | 1,0 | — | 1,0 |
| Engineering | CAM / prosessingeniører | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Produksjon | Skiftledere | 1,0 | — | 1,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 2,0 | +2,0 | 4,0 |
| Kvalitet | QA & metrologi | 0,5 | +0,5 | 1,0 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker | 0,5 | +0,5 | 1,0 |
| Logistikk | Lager/verktøy (tool crib) | — | +1,0 | 1,0 |
| Sum operasjonelt |  | 9,0 | +7,0 | 16,0 |

Fase 3 — 15 CNC-maskiner

Organisatoriske grep

• Full 2-skift drift innføres — krever 2 skiftledere

• Produksjonssjef (daglig drift) overtar operasjonell styring

• Kvalitetssjef med dedikert inspektør/metrolog

• Vedlikeholdsleder med dedikert tekniker

• DMS utvides med DevOps/data-ressurs for CI/CD og observability

• Engineering-teamet vokser til 3 for å holde tritt med HMLV-variantmangfold

| Område | Rolle | FTE F2 | Δ ny | FTE F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Operasjonell ledelse | 1,0 | — | 1,0 |
| Produksjon | Produksjonssjef (daglig drift) | — | +1,0 | 1,0 |
| DMS | DMS-team (Fredrik + OT/IT + DevOps) | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Software | Software-team (Pablo + utviklere) | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanleggere | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Engineering | CAM / prosessingeniører | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Produksjon | Skiftledere | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 4,0 | +3,0 | 7,0 |
| Kvalitet | Kvalitetssjef + inspektør | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdsleder + tekniker | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Logistikk | Lager/verktøy/tool crib | 1,0 | — | 1,0 |
| Sum operasjonelt |  | 16,0 | +10,0 | 26,0 |

*Inkl. produksjonssjef som dedikert operasjonell leder.

Fase 4 — 20 CNC-maskiner (full skala 1)

Organisatoriske grep

• Full 2-skift som standard, opsjon for utvidet drift/3. skift på utvalgte celler

• Engineering lead koordinerer 4 CAM/prosessingeniører

• Dedikert DMS lead (Fredrik), med team på 4: OT/IT, DevOps/plattform, data/AI-validering

• Software-teamet (Pablo) vokser til 4 for å dekke MES, planlegging og dataplattform

• Tydelig cellestruktur med 3 skiftledere

• Kvalitet og vedlikehold er selvstendige team med egne ledere

• Vurder OT-cybersecurity som dedikert kapasitet (0,5–1,0 FTE)

| Område | Rolle | FTE F3 | Δ ny | FTE F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | Operasjonell ledelse | 1,0 | — | 1,0 |
| Produksjon | Produksjonssjef | 1,0 | — | 1,0 |
| Produksjon | Skiftledere | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Produksjon | CNC-operatører/oppsettere | 7,0 | +5,0 | 12,0 |
| DMS | DMS lead (Fredrik) + team | 3,0 | +1,0 | 4,0 |
| Software | Software lead (Pablo) + team | 3,0 | +1,0 | 4,0 |
| Engineering | Engineering lead + CAM/prosess | 3,0 | +1,0 | 4,0 |
| Prod.styring | Produksjonsplanleggere | 2,0 | — | 2,0 |
| Kvalitet | Kvalitetssjef + inspektører/metrologi | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdsleder + teknikere | 2,0 | +1,0 | 3,0 |
| Logistikk | Lager/logistikk/tool crib | 1,0 | +1,0 | 2,0 |
| Sum operasjonelt |  | 26,0 | +12,0 | 38,0 |

*OT-cybersecurity (0,5–1,0 FTE) kan legges til DMS-teamet. Total inkl. cybersecurity: 38,5–39,0.

5. Oppsummering — FTE per fase

| Funksjon | 5 CNC | 10 CNC | 15 CNC | 20 CNC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operasjonell ledelse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produksjonsledelse | — | — | 1 | 1 |
| DMS & Automation | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Software Development | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prod.planlegging | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Engineering / CAM | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Skiftledere | 1 | 1 | 2 | 3 |
| CNC-operatører | 2 | 4 | 7 | 12 |
| Kvalitet & metrologi | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Vedlikehold | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Logistikk / tool crib | — | 1 | 1 | 2 |
| Total operasjonelt | 9 | 16 | 26* | 38* |

*Eksklusive CEO (Andre Tandberg) og CFO (Henrik Strøm). Inkluderer DMS og Software som operasjonelle funksjoner. Tore Ausland (VP BD) telles under operasjonell ledelse i utviklingsfasen.

Sammenligning med referansemodell: Siemens-referansen anbefaler 35–50 FTE operasjonelt ved 20 CNC. Aurelians estimat på ~38 FTE ligger i nedre del av dette intervallet, primært fordi vertikal integrasjon av software reduserer behovet for ekstern systemintegrasjon og gjør den digitale funksjonen mer effektiv. Ved økende automasjonsgrad (robotlasting, automatisk verktøybytte) kan operatørbehovet reduseres ytterligere.

6. Vertikal integrasjon — effekt på bemanning

Aurelians strategiske valg om å utvikle egne digitale løsninger vertikalt — fra shopfloor-datainnsamling via edge til MES/MOM og analyseplattform — har tre direkte konsekvenser for bemanningsplanen:

1. Lavere ekstern integrasjonskost

Tradisjonelt kreves 2–4 FTE eksternt for MES-implementering og vedlikehold. Aurelians modell med Pablo (software) og Fredrik (DMS) erstatter dette med interne ressurser som kjenner produksjonsprosessene intimt.

2. Raskere iterasjon og tilpasning

HMLV-produksjon krever hyppig tilpasning av planleggingslogikk, dispatch-regler og datakontrakter. Intern software-eierskap gir ukentlige release-sykluser vs. kvartalsvise med ekstern leverandør.

3. Domeneeksperter som kode-bidragsytere

Med AI-assistert utvikling (Siemens Engineering Copilot-prinsippet) kan prosessingeniører, vedlikehold og kvalitet bidra til kode og datavalidering — under tydelige guardrails (testkrav, code review, OT-sikkerhet). Dette utvider den effektive utviklingskapasiteten uten å øke headcount.

7. Målorganisasjon — 20 CNC (Fase 4)

Organisasjonsstruktur — Fase 4 (20 CNC)

|  | Andre Tandberg | CEO |
| --- | --- | --- |
| ├── | Tore Ausland | VP Business Development (midl. operasjonell oppfølging i utviklingsfase) |
| │ ├── | DMS (Fredrik V.) | 4 FTE: OT/IT, DevOps, Data/AI |
| │ ├── | Software (Pablo) | 4 FTE: MES, Planlegging, Dataplattform |
| │ ├── | Prod.sjef | 1 FTE: Daglig drift |
| │ ├── | Engineering | 4 FTE: CAM / Prosess |
| │ ├── | Planlegging | 2 FTE: Dispatch / SCM |
| │ ├── | Kvalitet | 3 FTE: QA & Metrologi |
| │ ├── | Vedlikehold | 3 FTE: Reliability |
| │ ├── | Logistikk | 2 FTE: Tool crib / lager |
| │ ├── | Maskineringscelle | 15 FTE: 3 skiftledere + 12 operatører |
| ├── | Henrik Strøm | CFO |

Figur 3: Målorganisasjon ved 20 CNC (Fase 4). Tore Ausland (VP BD) ivaretar midlertidig operasjonell oppfølging i utviklingsfasen. Total: ~38 FTE operasjonelt.

8. Nøkkelprinsipper for skalering

1. ISA-95 som ansvarsgrensekart

Bruk nivådelingen (ERP nivå 4, MES/MOM nivå 3, OT nivå 0–2) som grensesnitt mellom team. Reduserer konflikter og gjør integrasjon håndterbar ved vekst.

2. DMS eier den vertikale integrasjonen

Digital Manufacturing Systems (Fredrik) eier OT-tilkobling, datakontrakter, driftsbarhet og "production readiness"-validering. Software (Pablo) utvikler; DMS sikrer driftsbarhet og utrulling.

3. Planlegging er flaskehalsen — ikke maskinkapasitet

I HMLV er flaskehalsen ofte planlegging, rigg/oppsett, verktøylogistikk og datadisiplin. Invester tidlig i sterk produksjonsplanlegger og digitale planleggingsverktøy.

4. Defense-in-Depth fra dag 1

OT/IT-konvergens krever segmentering, DMZ, rollebasert tilgang og sikret fjerntilgang. Ved 15+ maskiner bør OT-cybersecurity bli en dedikert kapasitet.

Referanser

| Kilde | Dokument |
| --- | --- |
| Intern | Organisasjon og bemanning for en smart CNC-fabrikk med vertikal integrasjon |
| Siemens | Totally Integrated Automation (TIA) Brochure — Digital Enterprise prinsipper |
| ISA | ISA-95 / IEC 62264 — Enterprise-Control System Integration |
| ZVEI | RAMI 4.0 — Reference Architecture Model Industrie 4.0 |
| Siemens | Industrial Edge — IT Specialists Platform Documentation |
| Siemens | Industrial Security Operational Guidelines — Defense-in-Depth |