DD CHECKLISTS

Pre-Seed  |  Seed  |  Series A

17 gaps identifisert gjennom stresstest, prioritert med tidslinje

Februar 2026  |  Aurelian Manufacturing AS  |  Konfidensielt

| Prioritet | Antall | Konsekvens | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCKER | 2 | Investor avbryter DD | Timer |
| KRITISK | 4 | Seed kan ikke gjennomfores | 1-4 uker |
| HØY | 5 | Svekket forhandling | 2-6 uker |
| MEDIUM | 4 | Inntrykk av umodenhet | 4-8 uker |
| LAV | 2 | Mistet mulighet | Nar tid |

Pre-Seed Checklist

Lettvekts DD: team, konsept, markedsstorrelse (2-4 uker)

Selskapsstruktur

| # | Punkt | Status | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selskapsregistrering | ✅ | Bronnysund-utskrift |  |
| 2 | Vedtekter | ✅ | Stiftelsesdokument |  |
| 3 | Cap table | ✅ | Finansieringsplan KOMPLETT | 56.25/33.75/10% |
| 4 | Styresammensetning | ✅ | Vedlegg F | Andre, Tore, Henrik |

Team

| # | Punkt | Status | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Grunnlegger-CVer | ✅ | Vedlegg F |  |
| 6 | Radgiver-bios | ✅ | Vedlegg F | Fredrik, Bjornar, Andreas |
| 7 | Rollefordeling | ✅ | Investor Pitch V3 | CEO, VP BD, CFO |

Marked

| # | Punkt | Status | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Markedsanalyse | ✅ | Markedsanalyse Master V3 | 4 rapporter |
| 9 | Konkurranseanalyse | ✅ | Market DD skill | 7 verksteder |
| 10 | TAM/SAM/SOM | ✅ | Market DD skill | 25-40B / 5-10B / 0.3B |

Finans

| # | Punkt | Status | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Prognoser 3 ar | ✅ | Grunnlag verdisetting | 2028-2035 |
| 12 | Use of funds | ✅ | Finansieringsplan | 5M Pre-Seed |
| 13 | Verdsettelseslogikk | ✅ | VC-Praksis analyse | VC Method |

Teknologi

| # | Punkt | Status | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Teknisk validering | ✅ | Vedlegg D | DMG MORI/MAZAK |
| 15 | Fasilitetkonsept | ✅ | Concept Note | Norbygg Valer |

Pre-Seed Score: ~13/15 -- Godt posisjonert

Seed Checklist

Institusjonell VC-standard (4-8 uker). Her er de fleste gaps.

Juridisk & Selskap

| # | Punkt | Status | Gap | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aksjonaravtale | ❌ | K2 | MANGLER | KRITISK |
| 3 | Founder vesting | ❌ | K3 | MANGLER | KRITISK |
| 4 | IP-overforing | ❌ | H3 | MANGLER | HOY |
| 5 | Radgiveravtaler | ❌ | H4 | MANGLER | HOY |
| 6 | Board governance | ❌ |  | MANGLER |  |
| 7 | ESOP/opsjonsplan | ❌ | M2 | MANGLER | MEDIUM |

Finans

| # | Punkt | Status | Gap | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Excel-finansmodell | ❌ | K4 | MANGLER | KRITISK |
| 9 | Finansieringsplan | ✅ |  | Finansieringsplan KOMPLETT | Master |
| 10 | Okonomiske tabeller | ✅ |  | Vedlegg B | Koststruktur |
| 11 | Verdsettelse | ✅ |  | VC-Praksis + Grunnlag | Trippel |
| 12 | Sensitivitetsanalyse | ✅ |  | Investor skill | 20-60% |
| 13 | Cash flow 2027-28 | ❌ | M1 | MANGLER | Burn rate |
| 14 | CNC resale-verdi | ✅ |  | Vedlegg E | 50-70% |
| 15 | Cap table scenarioer | ✅ |  | Finansieringsplan |  |

Kommersiell

| # | Punkt | Status | Gap | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Kunde-LOIs / MOUs | ❌ | K1 | MANGLER | KRITISK - min 2-3 |
| 17 | Kundeintervjuer | ❌ |  | MANGLER | Min 5 |
| 18 | Pipeline-oversikt | ❌ |  | MANGLER |  |
| 19 | Go-to-market plan | ❌ |  | MANGLER |  |
| 20 | Markedsrapporter | ✅ |  | 4 + Master V3 |  |
| 21 | Konkurrent-benchmark | ✅ |  | Investor skill | 7 verksteder |
| 22 | Prisforsvar | ✅ |  | Market DD | 3,000 NOK/t |

Teknisk

| # | Punkt | Status | Gap | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Autonom validering | ✅ |  | Vedlegg D |  |
| 24 | Mazak LOI | ❌ | H1 | MANGLER | HOY |
| 25 | Norbygg lease | ❌ | H2 | MANGLER | HOY |
| 26 | Fasilitetegninger | ❌ |  | Concept Note | Hoyniva |
| 27 | ISO-plan | ✅ |  | Technical DD | 9001-AS9100-AQAP |
| 28 | Tidslinje Gantt | ❌ |  | MANGLER |  |
| 29 | Risikoregister | ✅ |  | Investor + Tech DD |  |

Team

| # | Punkt | Status | Gap | Dokument | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Detaljerte CVer | ✅ |  | Vedlegg F |  |
| 31 | CTO-plan | ❌ | H5 | MANGLER | HOY |
| 32 | Referanser | ❌ |  | MANGLER |  |
| 33 | Org.kart | ❌ |  | MANGLER |  |
| 34 | Rekrutteringsplan | ✅ |  | Investor skill | Sub-linear |

| Domene | Klar | Totalt | Score | Vurdering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juridisk/Selskap | 1 | 7 | 14% | Kritisk flaskehals |
| Finans | 5 | 8 | 63% | To kritiske gaps |
| Kommersiell | 3 | 7 | 43% | LOIs er dealbreaker |
| Teknisk | 3 | 7 | 43% | Formalisering trengs |
| Team | 2 | 5 | 40% | CTO-sporsmal apent |
| TOTALT | 14 | 34 | 41% | Ikke Seed-klar enna |

Tidslinje til Seed-klar

| Nar | Milepæl | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Dag 1 | Revenue-tall konsistente (B1+B2) | Claude |
| Uke 2 | Aksjonaravtale + vesting startet, CTO-plan | Andre + advokat |
| Uke 3-4 | Radgiveravtaler signert, LOIs under arbeid | Alle |
| Uke 4-6 | Min 2 kunde-LOIs, Excel-modell ferdig | Tore + Andre |
| Uke 6-8 | SEED-KLAR: VDR komplett, skills oppdatert | Alle |