# Aurelian Manufacturing

## Prosjektbeskrivelse–Søknad til SpareBank 1 Vekstfond

Søknadsbeløp: 650 000 NOK (50 % av totalkostnad på 1 300 000 NOK)

## Innledning

Vi i Aurelian Manufacturing er klare til å ta steget fra idé til virkelighet. Målet vårt? Å sette Østfold tilbake på det industrielle kartet – ikke bare i Norge, men i Europa.

Fabrikken vi planlegger kombinerer presisjonsmaskinering med robotikk, AI-styrt produksjon og fleksibel døgnkontinuerlig drift. Dette handler om mer enn bare ny produksjonskapasitet. Vi bygger et helt nytt industrimiljø i regionen, med moderne arbeidsplasser, lokal kompetanseutvikling og redusert avhengighet av utenlandsk produksjon.

Aurelian SMART Factory skal bli et konkret bidrag til næringsutvikling i Østfold – med varige ringvirkninger:

- Lokalt eierskap: Ny industrikapasitet og fremtidens arbeidsplasser etableres her.

- Samfunnsnytte: Kortere ledetider, grønnere drift og bedre forsyningssikkerhet.

- Innovasjon: Robotikk, AI-automasjon og digital tvilling integreres i produksjonen.

- Resultater som teller: Høy produktivitet per investert krone og målbar effekt for regionen.

- Langsiktig verdi: Kompetansevekst, leverandørutvikling og industriell posisjonering.

## 1. Prosjektets tittel

Utvikling og testing av forretningsmodell for optimal skalering av Aurelian Manufacturing SMART Factory.

## 2. Hva vil vi oppnå?

Vi skal utvikle og teste en komplett forretningsmodell for Aurelian SMART Factory – en fabrikk som kombinerer presisjonsmaskinering med avansert automasjon, AI og digital tvilling.

Målet er å få mest mulig ut av hver investerte krone, optimalisere kapasitetsutnyttelsen og skape reell verdi for regionen gjennom arbeidsplasser, kompetanse og leverandørutvikling.

## 3. Hvorfor er dette nødvendig?

Norsk maskineringsindustri sliter med lav automasjonsgrad og høye kostnader. For å bygge en ny generasjon produksjonskapasitet må vi finne den rette balansen mellom kapitalbruk, teknologi, bemanning, kundekrav og risiko.

Denne modellen må være på plass før vi gjør store investeringer. Derfor må vi jobbe tett med kunder, maskinleverandører, softwarepartnere og eiendomsutviklere allerede nå.

## 4. Hovedmål

Utvikle en kommersiell, teknisk og operativ modell som gjør Aurelian SMART Factory skalerbar, lønnsom og konkurransedyktig – samtidig som vi bygger en moderne industribase i Østfold.

Delmål:

- Skaleringsmodell fra pilotlinje til full kapasitet

- Optimal bemanning og arbeidsflyt i autonom døgnkontinuerlig fabrikk

- Prediktive modeller for kapasitet, enhetskostnader og marginer

- Analyse av hvordan AI og robotikk påvirker investeringer, driftskostnader og gjennomløpstid

- Kundeverifisering gjennom intensjonsavtaler og workshops

- Et solid grunnlag for fullskala utbygging som investorer kan stole på

## 5. Slik gjennomfører vi prosjektet

### Arbeidspakke 1 – Datainnsamling, analyse og modellering (Q1–Q2 2026)

Vi samler inn driftsdata, referanser og modellerer arbeidsflyt og automatisering. Vi bygger CAPEX/OPEX-modeller og sammenligner oss med beste praksis.

Milepæler:

- Samarbeidsavtale (MOU) med strategisk utstyrsleverandør (Q2 2026)

- Samarbeidsavtale (MOU) med eiendomsutvikler (Q2 2026)

Leveranse: Aurelian Productivity Model v1.0

### Arbeidspakke 2 – Organisasjons- og bemanningsmodell (Q2 2026)

Vi analyserer hvilke kompetanser vi trenger, hvordan folk skal jobbe på tvers av funksjoner, og hvordan AI og roboter integreres. Vi lager en plan for bemanning fra pilotfase til full drift.

Leveranse: SMART Factory Operating Model v1.0

### Arbeidspakke 3 – Kundeverifisering og markedsmodell (Q2–Q3 2026)

Vi jobber med pilotkunder for å forstå tekniske krav, kommersielle behov og prisstrategi. Vi validerer krav til dokumentasjon, kvalitet og sporbarhet.

Leveranse: Aurelian Commercial Model v1.0

### Arbeidspakke 4 – Forretningsmodell og investeringsgrunnlag (Q3 2026)

Vi setter sammen alt i en helhetlig analyse med risiko og vekststrategi. Vi lager en modell for investeringsrekkefølge og robusthet, med skalering frem mot 2030.

Leveranse: Aurelian Business Model & Investment Case v1.0

## 6. Hvem står bak?

Eierstruktur:

- Hølen Industrier ved André Tandberg: 62,5 %

- Quality Group Invest ved Tore Ausland: 37,5 %

Prosjektleder: André Tandberg – strategi, kapital og eierdialog
Prosjektansvarlig: Tore Ausland – marked, industripartnere og operativ struktur

Rådgivere:

- Bjørnar Torsnes – industri og skalering

- Fredrik Vangsal – automasjon og dataarkitektur

- Andreas Mollatt – kapital og investeringsmodellering

Øvrig personell fastsettes underveis og fases inn etter behov.

## 7. Budsjett

| Post | Beløp (NOK) |
| --- | --- |
| Analyse og modellering | 350 000 |
| Kundeverifisering / intensjonsavtaler | 120 000 |
| AI- og automatiseringsdesign | 200 000 |
| Investeringsmodell og risikoanalyse | 150 000 |
| Reiser og interessentmøter | 300 000 |
| Prosjektledelse og rapportering | 180 000 |
| Total kostnad | 1 300 000 |
| Søknadsbeløp (50%) | 650 000 |
| Egenfinansiering (50%) | 650 000 |

Dersom søknadsbeløpet overstiger fondets rammer for enkeltsøknader, vil også en mindre tildeling være avgjørende for å komme i gang med kritiske arbeidspakker i prosjektet.

## 8. Tidslinje og fremdrift

2026:

- Q1–Q3: Gjennomføring av arbeidspakker 1–4

- Q3: Ferdigstilling av forretningsmodell og investeringsgrunnlag

2027:

- April: Innflytting i nytt bygg

- April–Juli: Installasjon av de fire første maskinene

- 1 august  oppstart produksjon

- 2027–2030: Skalering i henhold til verifisert forretningsmodell

## 9. Forventet kapasitet og omsetningspotensial

Dette prosjektet skal nettopp avklare hva som er optimal drift, men våre foreløpige estimater viser at fire automatiserte maskiner med optimale forutsetninger kan levere:

Pilot med 4 fullautomatiserte maskiner:

- 25 000–30 000 maskintimer per år

- Opptil 70 - 90 000 000 NOK i årlig omsetning

- Inntil 20% marginer i bransjen på en gjennomsnitts bedrift.

Arbeidspakkene i dette prosjektet vil simulere og verifisere disse tallene, samt gi oss presise modeller for:

- Kapasitetsutnyttelse

- Enhetskostnader

- Marginer

- Investeringsbehov

- Bemanningsbehov

Dette er fundamentet vi trenger for å ta informerte investeringsbeslutninger og sikre lønnsomhet fra dag én.

## 10. Bærekraft og miljø

Aurelian SMART Factory bygges med bærekraft som en integrert del av forretningsmodellen:

ISO 14001: Vi legger opp til sertifisering etter ISO 14001 for miljøledelse, noe som sikrer systematisk arbeid med miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden.

Energiforbruk og klimafotavtrykk: Gjennom rett anvendelse av teknologi – som lights-out drift, AI-optimalisert produksjon og digital tvilling – kan vi måle, veie og minimere energiforbruk og klimafotavtrykk. Automatisert produksjon gir oss mulighet til å kjøre produksjon når strømprisen er lavest og energimiksen er grønnest.

Lokal produksjon: Redusert transportbehov og kortere verdikjeder gir lavere CO₂-utslipp sammenlignet med import fra utlandet.

Alle miljøgevinster vil måles og rapporteres som en del av vår forretningsmodell.

## 11. Kapitalbehov og finansiering

Dette prosjektet (2026):

- Total kostnad: 1 300 000 NOK

- Søknadsbeløp SpareBank 1 Stiftelsen: 650 000 NOK (50 %)

- Egenfinansiering: 650 000 NOK (50 %)

Fremtidige investeringer for Aurelian Manufacturing:
Kapitalbehov for fullskala utbygging og drift 2027–2030 vil bli simulert og dokumentert gjennom dette prosjektet. Arbeidspakke 4 vil levere en komplett investeringsmodell som viser:

- Total investeringskostnad for fabrikken

- Finansieringsbehov per fase

- Forventet avkastning og break-even

- Finansieringskilder (egenkapital, lån, investorer, tilskudd)

Dette gir oss et solid grunnlag for å gå i dialog med investorer og finansinstitusjoner når forretningsmodellen er verifisert.

Fleksibilitet i støttebeløp:
Vi er klar over at søknadsbeløpet på 650 000 NOK kan overstige fondets vanlige rammer for enkeltsøknader. Skulle dette være tilfellet, vil vi understreke at også en mindre tildeling vil ha stor betydning for prosjektet.

Arbeidspakkene er bygget opp slik at de kan igangsettes trinnvis. Selv delfinansiering vil gjøre det mulig å starte de mest kritiske delene – særlig AP1 (datainnsamling og modellering) og AP3 (kundeverifisering) – som er fundamentet for hele forretningsmodellen. En mindre støtte vil derfor fortsatt være utløsende for prosjektets fremdrift og gi oss mulighet til å redusere risiko før større investeringer.

Vi er åpne for dialog om støttebeløpets størrelse og hvordan det best kan bidra til prosjektets suksess innenfor fondets rammer.

## 12. Hvorfor er støtten fra SpareBank 1 Vekstfond viktig?

Aurelian Manufacturing er i en tidlig fase – før pre-seed – hvor vi utvikler fundamentet for en helt ny type industriell forretningsmodell i Norge.

Med støtten fra SpareBank 1 Stiftelsen:

- Kan vi utvikle og teste modellen før store investeringer

- Reduserer vi risikoen dramatisk for alle parter

- Får vi verifiserte tall og intensjonsavtaler som gjør prosjektet investerbart

- Sikrer vi at Østfold får en industriell satsing bygget på solid analyse, ikke gjetning

Uten denne støtten vil det være krevende å visualisere at en slik satsing ikke bare er industrielt forsvarlig og meget godt timet men også forretningsmessig meget godt forrankret.

Støtten gjør det mulig å bygge riktig fra starten – og det er forskjellen mellom suksess og fiasko i en kapitalintensiv industrisatsing.

## 13. Hva oppnår vi?

### På kort sikt (2026):

- En skalerbar driftsmodell som fungerer

- Redusert investeringsrisiko

- Verifiserte kundebehov (intensjonsavtaler)

- Signerte samarbeidsavtaler med nøkkelpartnere

- Investerbart grunnlag for fullskala utbygging

### På mellomlang sikt (2027–2028):

- Norges første døgnkontinuerlige maskineringsfabrikk uten fast bemanning på kveld, natt og helg.

- Opptil 50 % lavere enhetskostnader

- Opptil 10 ganger raskere produksjon

- Produksjonsstart august 2027

### På lang sikt (2028–2030):

- 20–50 nye arbeidsplasser i Østfold

- Regionens mest moderne læringsarena for industrikompetanse

- Opptil 90 millioner NOK i årlig omsetning (på piloten med 4 maskiner), muligheten til å skalere til 20 maskiner.

- Styrket industriell posisjon for Østfold i europeisk sammenheng

- Modell som kan skaleres og replikeres

## 14. Risiko og kritiske suksessfaktorer

Teknologirisiko: Integrasjon av AI, robotikk og digital tvilling er komplekst.
Håndtering: Tett samarbeid med erfarne teknologileverandører og pilottesting før fullskala.

Markedsrisiko: Vil kundene faktisk kjøpe fra oss?
Håndtering: Kundeverifisering gjennom intensjonsavtaler (LOI) i AP3.

Finansieringsrisiko: Får vi kapital til fullskala utbygging?
Håndtering: Dette prosjektet leverer investerbart grunnlag som reduserer risiko for investorer.

Kompetanserisiko: Får vi tak i riktig kompetanse?
Håndtering: Tidlig rekruttering og samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Operativ risiko: Klarer vi å drifte en lights-out fabrikk effektivt?
Håndtering: Bemanningsmodell og driftsmodell utvikles i AP2, pilottestes før fullskala.

## 15. Etikk og samfunnsansvar

Aurelian Manufacturing bygger sin virksomhet på solid etisk grunn:

- Arbeidsmiljø og HMS: Høy prioritet på sikkerhet i en høyteknologisk fabrikk

- Likestilling og mangfold: Inkluderende rekruttering på tvers av kjønn, alder og bakgrunn

- Samfunnsansvar: Lokal verdiskaping, kompetansedeling og samarbeid med utdanningsinstitusjoner

- Åpenhet: Transparent rapportering på økonomi, miljø og sosiale forhold

Vi skal være en arbeidsplass folk er stolte av å jobbe i, og et selskap regionen er stolte av å ha.

Aurelian Manufacturing – Fremtidens industri, bygget i Østfold.