Aurelian Manufacturing

Arbeidstimeestimering med dagsaktuelle timepriser (2025) - Oppdatert Rapport

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en oppdatert og detaljert estimering av arbeidstimer og kostnader for Aurelian Manufacturing-prosjektet, basert på dagsaktuelle konsulentpriser for 2025. Estimeringen inkluderer alle aspekter av det opprinnelige prosjektet, samt nye aktiviteter knyttet til anleggsplanlegging og produksjonsteknologi-implementering.

Totalt er prosjektet nå estimert til 2,223 arbeidstimer med en total kostnad på 4,557,150 NOK basert på gjennomsnittlige konsulentpriser for 2025.

Den opprinnelige estimeringen på 883 arbeidstimer er utvidet med ytterligere 1,340 timer for å dekke nye prosjektelementer, inkludert:

- Anleggsplanlegging og design (500 timer)

- Produksjonsteknologi-implementering (450 timer)

- Utvidelser av eksisterende kategorier (390 timer)

Metodikk

Estimeringen er basert på en grundig analyse av alle oppgaver som er utført eller planlagt for Aurelian Manufacturing-prosjektet. Hver oppgave er kategorisert og tildelt et timeestimat basert på kompleksitet, omfang og nødvendig ekspertise. Timeprisene er basert på gjeldende markedsrater for ulike typer konsulentarbeid i 2025, med spesifikke priser for hver spesialisering (strategi, teknisk, finansiell, juridisk, etc.).

For denne oppdaterte rapporten har vi:

1. Gjennomgått den opprinnelige estimeringen

2. Analysert nye prosjektelementer fra omfattende referansedokumenter

3. Identifisert nye arbeidskategorier og oppgaver

4. Estimert ytterligere arbeidstimer basert på kompleksitet og omfang

5. Integrert nye estimater med den opprinnelige estimeringen

Detaljert timefordeling

1. Revisjon av salgspresentasjon for Aurelian Manufacturing

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Innledende analyse og forståelse av forretningskonseptet | 10 | 2 200 | 22 000 |
| Dybdeanalyse av originaldokument og markedsundersøkelser | 15 | 2 100 | 31 500 |
| Utvikling av strategisk posisjonering | 15 | 2 300 | 34 500 |
| Revidering av engelsk innhold med bransjespesifikk terminologi | 20 | 2 000 | 40 000 |
| Utvikling av norske talkingpoints med kulturell tilpasning | 15 | 2 100 | 31 500 |
| Kvalitetssikring og konsistenssjekk | 10 | 2 200 | 22 000 |
| Formatering og finpussing av dokument | 8 | 1 900 | 15 200 |
| **Opprinnelig subtotal** | **93** |  | **196 700** |

#### Nye oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Markedsundersøkelser for norsk forsvarsindustri | 25 | 2 100 | 52 500 |
| Integrering av nye finansielle prognoser | 20 | 2 200 | 44 000 |
| **Nye oppgaver subtotal** | **45** |  | **96 500** |

**Seksjon 1 Total: 138 timer, 293 200 NOK**

2. Utvikling av budsjettforespørsler til leverandører

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknisk analyse av utstyrsbehov | 20 | 1 900 | 38 000 |
| Markedsundersøkelse av leverandørlandskap | 25 | 1 800 | 45 000 |
| Undersøkelse av tyske og japanske leverandører med språkbarrierer | 30 | 2 000 | 60 000 |
| Teknisk spesifikasjonsutvikling for hvert utstyrselement | 40 | 1 900 | 76 000 |
| Utvikling av 8 detaljerte budsjettforespørsler | 50 | 1 800 | 90 000 |
| Juridisk og kommersiell gjennomgang | 20 | 1 700 | 34 000 |
| Finne kontaktinformasjon og tilpasse maler | 15 | 1 600 | 24 000 |
| Kvalitetssikring og konsistenssjekk | 15 | 1 800 | 27 000 |
| **Opprinnelig subtotal** | **215** |  | **394 000** |

#### Nye oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| DMG MORI utstyrsspesifikasjon | 30 | 1 900 | 57 000 |
| ABB robotikk integrasjonsplanlegging | 25 | 1 950 | 48 750 |
| Vannjet-skjæresystem spesifikasjon | 20 | 1 900 | 38 000 |
| **Nye oppgaver subtotal** | **75** |  | **143 750** |

**Seksjon 2 Total: 290 timer, 537 750 NOK**

3. Utvikling av finansieringsstrategi

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dybdeanalyse av prosjektkostnader | 25 | 2 100 | 52 500 |
| Markedsundersøkelse av finansieringsalternativer | 30 | 2 000 | 60 000 |
| Finansiell modellering og scenarioanalyse | 50 | 2 200 | 110 000 |
| Utvikling av strukturert finansieringsplan | 40 | 2 100 | 84 000 |
| Revidering basert på digital twin-fokus | 20 | 1 900 | 38 000 |
| Utvikling av kompleks Excel-finansmodell | 50 | 2 200 | 110 000 |
| Testing og kvalitetssikring av modellen | 20 | 1 800 | 36 000 |
| Dokumentasjon og presentasjonsmateriale | 20 | 1 900 | 38 000 |
| **Opprinnelig subtotal** | **255** |  | **528 500** |

#### Nye oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppdatert kapitalbehovsanalyse | 40 | 2 100 | 84 000 |
| Planlegging av faseinndelt finansiering | 30 | 2 200 | 66 000 |
| ROI-beregninger for nytt utstyr | 35 | 2 200 | 77 000 |
| **Nye oppgaver subtotal** | **105** |  | **227 000** |

**Seksjon 3 Total: 360 timer, 755 500 NOK**

4. Analyse av eierfordeling for grunnleggere

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juridisk og finansiell undersøkelse av beste praksis | 20 | 2 500 | 50 000 |
| Analyse av roller, bidrag og risikoprofiler | 15 | 2 300 | 34 500 |
| Utvikling av ulike eierfordelingsscenarier | 20 | 2 400 | 48 000 |
| Vurdering av skattemessige og juridiske implikasjoner | 15 | 2 600 | 39 000 |
| Utvikling av anbefaling med omfattende begrunnelser | 20 | 2 300 | 46 000 |
| Kvalitetssikring og risikovurdering | 10 | 2 200 | 22 000 |
| **Opprinnelig subtotal** | **100** |  | **239 500** |

**Seksjon 4 Total: 100 timer, 239 500 NOK (ingen endringer)**

5. Strategisk planlegging og ledelsesaktiviteter

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategisk markedsposisjonering | 30 | 2 300 | 69 000 |
| Konkurranseanalyse og differensieringsstrategi | 25 | 2 200 | 55 000 |
| Risikoevaluering og mitigeringsstrategier | 20 | 2 100 | 42 000 |
| Organisasjonsdesign og ressursplanlegging | 25 | 2 000 | 50 000 |
| Implementeringsplanlegging og milepælsutvikling | 30 | 2 200 | 66 000 |
| Interessentanalyse og kommunikasjonsplanlegging | 20 | 1 900 | 38 000 |
| **Opprinnelig subtotal** | **150** |  | **320 000** |

#### Nye oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utvikling av implementeringstidsplan | 35 | 2 200 | 77 000 |
| Utarbeidelse av bemanningsplan | 40 | 2 100 | 84 000 |
| Risikovurdering for faseinndelt tilnærming | 30 | 2 200 | 66 000 |
| **Nye oppgaver subtotal** | **105** |  | **227 000** |

**Seksjon 5 Total: 255 timer, 547 000 NOK**

6. Utvikling av Pitch Deck

#### Opprinnelige oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategisk narrativutvikling | 15 | 1 800 | 27 000 |
| Markedsanalyse og posisjonering | 10 | 1 700 | 17 000 |
| Finansiell modellering for investorpresentasjon | 15 | 1 900 | 28 500 |
| Visuell design og merkevarebygging | 12 | 1 600 | 19 200 |
| Utvikling av presentasjonsmateriale | 10 | 1 500 | 15 000 |
| Forberedelse av presentasjonsnotater og Q&A | 8 | 1 600 | 12 800 |
| **Opprinnelig subtotal** | **70** |  | **119 500** |

#### Nye oppgaver

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrering av anleggsvisualiseringer | 15 | 1 700 | 25 500 |
| Oppdaterte finansielle prognoser | 20 | 1 900 | 38 000 |
| Produksjonsteknologi-presentasjon | 25 | 1 800 | 45 000 |
| **Nye oppgaver subtotal** | **60** |  | **108 500** |

**Seksjon 6 Total: 130 timer, 228 000 NOK**

7. Anleggsplanlegging og design (Ny seksjon)

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utvelgelse og analyse av lokasjon | 80 | 2 100 | 168 000 |
| Foreløpig anleggsdesign | 120 | 2 000 | 240 000 |
| Detaljert anleggsdesign | 150 | 2 100 | 315 000 |
| Infrastruktur- og forsyningsplanlegging | 90 | 1 900 | 171 000 |
| Takkran og materialhåndteringssystemer | 60 | 1 950 | 117 000 |
| **Seksjon 7 Total** | **500** |  | **1 011 000** |

8. Produksjonsteknologi-implementering (Ny seksjon)

| Oppgave | Timer | Timepris (NOK) | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| POD-design og spesifikasjon | 120 | 2 100 | 252 000 |
| Digital twin implementeringsplanlegging | 150 | 2 200 | 330 000 |
| Automatiseringssystem-integrasjon | 100 | 2 000 | 200 000 |
| Kvalitetssystemutvikling | 80 | 2 050 | 164 000 |
| **Seksjon 8 Total** | **450** |  | **946 000** |

Oppsummering av arbeidstimer og kostnader

| Kategori | Opprinnelige timer | Nye timer | Totale timer | Kostnad (NOK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisjon av salgspresentasjon | 93 | 45 | 138 | 293 200 |
| 2. Budsjettforespørsler til leverandører | 215 | 75 | 290 | 537 750 |
| 3. Finansieringsstrategi | 255 | 105 | 360 | 755 500 |
| 4. Analyse av eierfordeling | 100 | 0 | 100 | 239 500 |
| 5. Strategisk planlegging og ledelse | 150 | 105 | 255 | 547 000 |
| 6. Pitch Deck-utvikling | 70 | 60 | 130 | 228 000 |
| 7. Anleggsplanlegging og design | 0 | 500 | 500 | 1 011 000 |
| 8. Produksjonsteknologi-implementering | 0 | 450 | 450 | 946 000 |
| **TOTAL** | **883** | **1 340** | **2 223** | **4 557 950** |

Dagsaktuelle konsulentpriser (2025)

Følgende timepriser er basert på gjeldende markedsrater for konsulentarbeid i 2025, og varierer basert på spesialisering og ekspertisenivå:

| Konsulenttype | Prisintervall (NOK/time) | Gjennomsnitt (NOK/time) |
| --- | --- | --- |
| Senior strategikonsulent | 1800-2500 | 2150 |
| Teknisk spesialist | 1500-2200 | 1850 |
| Finansanalytiker | 1700-2400 | 2050 |
| Juridisk rådgiver | 2000-2800 | 2400 |
| Pitch Deck-spesialist | 1400-2000 | 1700 |
| Prosjektleder | 1600-2200 | 1900 |
| Anleggsdesign-spesialist | 1900-2300 | 2100 |
| Produksjonsteknologi-ekspert | 1800-2400 | 2100 |
| Automatiseringsingeniør | 1700-2300 | 2000 |

Sammenligning: Tradisjonell vs. Moderne tilnærming

Ved å gjennomføre dette arbeidet med moderne teknologi og metodikk oppnås betydelige besparelser i tid og ressurser sammenlignet med tradisjonelle metoder. Tabellen nedenfor viser en sammenligning mellom tradisjonell konsulentmetodikk og moderne tilnærming:

| Kategori | Tradisjonell tilnærming | Moderne tilnærming |
| --- | --- | --- |
| Totalt timeforbruk | 2 800 timer | 2 223 timer |
| Koordineringsoverhead | 25% | 10% |
| Iterasjonssykluser | Lange (uker) | Korte (dager) |
| Integrasjonseffektivitet | Lav | Høy |
| Fleksibilitet for endringer | Begrenset | Høy |
| Total kostnad | 6 300 000 NOK | 4 557 950 NOK |

Konklusjon

Basert på denne grundige analysen av arbeidstimer og kostnader for Aurelian Manufacturing-prosjektet, er det tydelig at moderne tilnærminger til konsulentarbeid gir betydelige effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser. Det totale estimatet på 2 223 arbeidstimer til en kostnad på 4 557 950 NOK representerer en betydelig investering, men gir også en solid avkastning i form av:

En omfattende og profesjonell salgspresentasjon som effektivt kommuniserer Aurelian Manufacturing's verdiforslag

Detaljerte og presise budsjettforespørsler til nøkkelleverandører i Tyskland og Japan

En robust finansieringsstrategi som optimaliserer kapitalstrukturen og minimerer egenkapitalutvanningen

En balansert eierfordelingsstruktur som tilfredsstiller både grunnleggere og fremtidige investorer

En strategisk plan som sikrer effektiv implementering og risikohåndtering

En overbevisende Pitch Deck som kan brukes til å tiltrekke investorer og strategiske partnere

En detaljert anleggsplanlegging og design som optimaliserer produksjonsflyt og effektivitet

En omfattende produksjonsteknologi-implementeringsplan som sikrer moderne og effektiv produksjon

Denne investeringen legger grunnlaget for en vellykket lansering og skalering av Aurelian Manufacturing, og representerer en kritisk komponent i selskapets langsiktige suksess.